СОВЕТ

ПАНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от        01.03. 2013 г.        д.Панино                                  №  8 ___

Об утверждении Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения на период 2013-2020 годы

В целях реализации Генерального плана Панинского сельского поселения и повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг в сфере газоснабжения, улучшения экологической ситуации в поселении, развития дорожной сети Совет Панинского сельского поселения

р е ш и л:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения на период 2013-2020 годы (прилагается).

2.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава Панинского сельского поселения						М.В.Андреянов

Приложение к  Решению Совета

Панинского сельского поселения

от  21.12.2012 № 48

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения на период 2013-2020 годы

Панино

2012

Раздел 1. Паспорт Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Панинского сельского поселения

на период 2013-2020 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения на период 2013-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Генеральный план Панинского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Панинского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Панинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | администрация Панинского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Панинского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса поселения |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Реализация Генерального плана Панинского сельского поселения и других документов территориального планирования. 2.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 3.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 4.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2020 годы |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; строительство очистных сооружений; ремонт строительство объектов дорожной сети Панинского сельского поселения; обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам; газификация населённых пунктов. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 114,9 млн. руб., в том числе: 2013г. – 0,1 млн.руб.; 2014г. – 1,8 млн.руб.; 2015г. – 18,5 млн.руб; 2016г. – 24,5 млн.руб; 2017г. – 24,5 млн.руб; 2018г. – 29,5 млн.руб; 2019г. – 7,5 млн.руб; 2020г. – 8,5 млн.руб; |
| Важнейшие целевые показатели, оценивающие результаты реализации Программы | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения является реализация Плана реализации схемы территориального планирования Панинского сельского поселения и других документов территориального планирования, обеспечение развития коммунальной сферы водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг в сфере газоснабжения, улучшение экологической ситуации в поселении. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Панинское сельское поселение». Координатором Программы является администрация Панинского сельского поселения. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Панинского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Панинского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет Панинского сельского поселения и Администрация Панинского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством на территории РФ. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения на период 2013-2020 годы охватывает весь комплекс обеспечения населения Панинского сельского поселения объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры, предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения, обеспечение надежного, своевременного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение физического и морального износа объектов (зданий, инженерных сооружений, коммуникаций, оборудования) коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса в условиях свободных рыночных отношений, направленных на удовлетворение все более индивидуализированных запросов и предпочтений потребителей, привлечение средств внебюджетных источников с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Низкий процент газификации, водоснабжения  в  населённых пунктах Панинского сельского поселения является одной из наиболее серьёзных проблем поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство Панинского сельского поселения, в сегодняшнем его состоянии, характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью.

Система водоотведения отсутствует. Из 16 населённых пунктов только 5 имеют водопроводные сети и только 3 газифицированы.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Ивановская область, а следовательно и Панинское сельское поселение относится к регионам, где отмечается устойчивый дефицит качественной питьевой воды. Водопроводы с забором воды из поверхностных источников не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.

Постоянное невыполнение планов по замене ветхих сетей приводит к возникновению аварий и технологическим нарушениям при их эксплуатации.

Загрязнение окружающей среды связано с отсутствием очистных сооружений.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы постоянно возрастает.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Одной из основных причин износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса Панинского сельского поселения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры с одновременным реформированием управления жилищно-коммунальным комплексом Панинского сельского поселения.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам в части модернизации объектов ЖКХ Панинского сельского поселения и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Панинского сельского поселения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергетических ресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Панинского сельского поселения;

- повысить качество имеющихся дорог и обеспечить строительство новых дорог.

Причинами наличия нерешенных проблем ЖКХ Панинского сельского поселения  являются:

- низкий уровень водоснабжения  населённых пунктов;

- отсутствие систем водоотведения;

- низкий уровень газификации  населённых пунктов;

- высокий уровень износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость (моральный износ);

- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса;

- слабое привлечение средств внебюджетных источников для финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Общая потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения на 2013 — 2020 годы в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет более 100 млн. руб. Такой объем финансирования не может быть обеспечен только за счет бюджетных ассигнований. Требуется создание условий для привлечения средств внебюджетных источников посредством создания условий для их привлечения. Поэтому одной из основных задач является формирование условий для реализации инвестиционных проектов и привлечения средств как бюджетных, так и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения.

Таким образом, реализация Программы нацелена на использование и применение  произошедших за последнее время изменений в законодательной базе, касающиеся реформирования жилищно-коммунального комплекса, а также будет направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения.

Раздел. 3 Перспективы развития Панинского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Цель Программы

Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения является реализация Генерального плана Панинского сельского поселения и других документов территориального планирования, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в поселении.

3.2. Важнейшие обобщенные целевые

показатели, оценивающие результаты реализации Программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением,% | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 2. | Уровень газификации поселения, % | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 3. | Уровень обеспеченности централизованным водоотведением, % | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 |

Выполнение вышеуказанных целевых показателей (индикаторов) возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.

Планируется, что реализация Программы к 2020 году приведет к значительному социально-экономическому эффекту. В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Продолжение осуществления мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры в Панинском сельском поселении приведет к улучшению  состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг населению и административно-общественной  сфере Панинского сельского поселения. Институциональные преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты комплексного развития, модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Успешное выполнение мероприятий Программы к 2020 году будет способствовать:

- созданию устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

- снижению износа объектов коммунальной инфраструктур;

- повышению экологической ситуации в Панинском сельском поселении;

- развитию газоснабжения населенных пунктов Панинского сельского поселения;

- развитие дорожной сети на территории Панинского сельского поселения.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Раздел 4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения

4.1.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Таблица 2

| № п/п | Наименование (описание) проекта | Цель проекта | Технические параметры | Необходимые капитальные затраты,млн. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на топливо или энергию | Снижение затрат на ремонт | Снижение затрат на зарплату | Прочие эффекты |  |  |
| 1 | Строительство водопроводн. насосной станции в д.Шульгино | Повышение качества водоснабжения | Глуб. скваж. 200 м | 1,5 | 2014 | + | + | + | Источник водоснабжения |  | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 2 | Строительство водопроводн. насосной станции в д.Ботеево | Повышение качества водоснабжения | Глуб. скваж. 200 м | 2,0 | 2015 | + | + | + | Источник водоснабжения |  | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 3 | Строительство водопроводн. насосной станции в с.Медведково. | Повышение качества водоснабжения | Глуб. скваж. 200 м | 2,5 | 2016 | + | + | + | Источник водоснабжения |  | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 4 | Строительство водопроводн. насосной станции в с.Фряньково | Повышение качества водоснабжения | Глуб. скваж. 200 м | 5,5 | 2017 | + | + | + | Источник водоснабжения |  | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 5 | Строительство второй водопроводн. насосной станции в д.Бакшеево | Повышение качества водоснабжения | Глуб. скваж. 200 м | 3,5 | 2018 | + | + | + | Дополнительный источник водоснабжения |  | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 6 | Строительство водопроводн. насосной станции в с.Введенское | Повышение качества водоснабжения | Глуб. скваж. 200 м | 4,5 | 2019 | + | + | + | Источник водоснабжения |  | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 7 | Строительство водопроводн. насосной станции в д.Быково | Повышение качества водоснабжения | Глуб. скваж. 200 м | 5,5 | 2020 | + | + | + | Источник водоснабжения |  | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
|  | Итого |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Таблица 3

| № п/п | Наименование (описание) проекта | Цель проекта | Технические параметры | Необходимые капитальные затраты,млн. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на топливо или энергию | Снижение затрат на ремонт | Снижение затрат на зарплату | Прочие эффекты |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений в д.Панино | Улучшение экологич. ситуации | Прокладка 8 км.трубопроводов, строительство очистных сооружений | 15,0 | 2015 | + | + | + | Улучшение экологич. ситуации |  | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 2 | Строительство очистных сооружений в д.Белино | Улучшение экологич. ситуации | Прокладка 10 км.трубопроводов, строительство очистных сооружений | 20,0 | 2016 | + | + | + | Улучшение экологич. ситуации |  | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 3 | Строительство очистных сооружений в д.Шульгино | Улучшение экологич. ситуации | Прокладка 6 км.трубопроводов, строительство очистных сооружений | 15,0 | 2017 | + | + | + | Улучшение экологич. ситуации |  | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 4 | Строительство очистных сооружений в с.Фряньково | Улучшение экологич. ситуации | Прокладка 10 км.трубопроводов, строительство очистных сооружений | 25,0 | 2018 | + | + | + | Улучшение экологич. ситуации |  | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
|  | Итого |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Программа инвестиционных проектов транспортной  инфраструктуры

Таблица 4

| № п/п | Наименование (описание) проекта | Цель проекта | Технические параметры | Необходимые капитальные затраты,млн. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на топливо или энергию | Снижение затрат на ремонт | Снижение затрат на зарплату | Прочие эффекты |  |  |
| 1 | Строительство моста на дороге д.Панино-кладбище (м.Боблово) | Демонтаж аварийного моста и строительство | - | 0,2 | 2014 | + | + | + | Восстановление проезда и безопасность |  | Бюджетные средства |
| 2 | Реконструкция моста в д.Белино | Устранен. аварийного состояния моста | - | 1,0 | 2015 | + | + | + | Восстановление несущей способности и устойчивости |  | Бюджетные средства |
| 3 | Реконструкция моста на дороге Белино-Введенское | Устранен. аварийного состояния моста | - | 2,0 | 2016 | + | + | + | Восстановление несущей способности и устойчивости |  | Бюджетные средства |
| 4 | Реконструкция моста в д.Панино | Устранен. аварийного состояния моста | - | 3,0 | 2017 | + | + | + | Восстановление несущей способности и устойчивости |  | Бюджетные средства |
| 5 | Реконструкция моста в д.Новино | Устранен. аварийного состояния моста | - | 1,0 | 2018 | + | + | + | Восстановление несущей способности и устойчивости |  | Бюджетные средства |
| 6 | Реконструкция моста в с.Михайловское | Устранен. аварийного состояния моста | - | 3,0 | 2019 | + | + | + | Восстановление несущей способности и устойчивости |  | Бюджетные средства |
| 7 | Реконструкция моста в д.Шульгино | Устранен. аварийного состояния моста | - | 3,0 | 2020 | + | + | + | Восстановление несущей способности и устойчивости |  | Бюджетные средства |
|  | Итого |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Программа инвестиционных проектов жилищного строительства

Таблица 5

| № п/п | Наименование (описание) проекта | Цель проекта | Технические параметры | Необходимые капитальные затраты,млн. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на топливо или энергию | Снижение затрат на ремонт | Снижение затрат на зарплату | Прочие эффекты |  |  |
| 1 | Реконструкция здания многоквартирного дома в д.Белино | Восстановление несущей способности, устойчивости основных | Индивидуальная квартира | 0,1 | 2013 | + | + | + | Дополнительные муниципальные квартиры |  | Бюджетные средства |
| 2 | Реконструкция здания многоквартирного дома в д.Панино | Восстановление несущей способности, устойчивости основных | Индивидуальная квартира | 0,1 | 2014 | + | + | + | Дополнительные муниципальные квартиры |  | Бюджетные средства |
| 3 | Реконструкция здания жилого дома в с.Введенское | Восстановление несущей способности, устойчивости основных | Индивидуальная квартира | 0,5 | 2015 | + | + | + | Дополнительные муниципальные квартиры |  | Бюджетные средства |
| 4 | Реконструкция здания многоквартирного дома в д.Белино | Восстановление несущей способности, устойчивости основных | Индивидуальная квартира | 1,0 | 2017 | + | + | + | Дополнительные муниципальные квартиры |  | Бюджетные средства |
|  | Итого |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |

4.5. Взаимосвязанность проектов

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда поселения, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

4.6. Основные направления программных мероприятий

Таблица 6

млн. руб.

| № п/п | Мероприятие |  | Сумма финансирования всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Водоснабжение |  | 25,0 | - |  | 1,5 |  | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 2 | Водоотведение |  | 75,0 | - |  | - |  | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | - | - |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  | 13,2 | - |  | 0,2 |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Жилищное строительство |  | 1,7 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,5 | - | 1,0 | - | - | - |
|  | Итого по программе |  | 114,9 | 0,1 |  | 1,8 |  | 18,5 | 24,5 | 24,5 | 29,5 | 7,5 | 8,5 |

Раздел 5. Объемы финансирования Программы

Таблица 7

| Наименование объекта (мероприятия) | 2013 - 2020 годы, всего | В том числе по годам, в млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Водоснабжение | 25,0 | - | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| Строительство водопроводной насосной станции в д.Шульгино | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство водопроводной насосной станции в д.Ботеево | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
| Строительство водопроводной насосной станции в с.Медведково | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
| Строительство второй водопроводной насосной станции в с.Фряньково | 5,5 | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - |
| Строительство водопроводной насосной станции в д.Бакшеево | 3,5 | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - |
| Строительство водопроводной насосной станции в с.Введенское | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - |
| Строительство водопроводной насосной станции в д.Быково | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 |
| Водоотведение | 75,0 | - | - | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | - | - |
| Строительство очистных сооружений в д.Панино | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | - | - | - |
| Строительство очистных сооружений в д.Белино | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - | - | - |
| Строительство очистных сооружений в д.Шульгино | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| Строительство очистных сооружений в с.Фряньково | 25,0 | - | - | - | - | - | 25,0 | - | - |
| Транспортная инфраструктура | 13,2 | - | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| Строительство моста на дороге д.Панино-кладбище (м.Боблово)Фурманове | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция моста в д.Белино | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Реконструкция моста на дороге Белино-Введенское | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| Реконструкция моста в д.Панино | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 |  |  |  |
| Реконструкция моста в д.Новино | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - |
| -Реконструкция моста в с.Михайловское | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 |  |
| Реконструкция моста в д.Шульгино | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| Жилищное строительство | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 1,0 | - | - | - |
| Реконструкция здания многоквартирного дома в д.Белино | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция здания многоквартирного дома в д.Панино | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция здания жилого дома в с.Введенское | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Реконструкция здания многоквартирного дома в д.Белино | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |

Раздел 6. Управление программой

6.1.Ответственный за реализацию программы

Программа реализуется на территории муниципального образования «Панинское сельское поселение». Координатором Программы является администрация Панинского сельского поселения. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Панинского сельского поселения.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Панинского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет Панинского сельского поселения и администрация Панинского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством на территории РФ.

Ответственность за реализацию Программы возлагается на администрацию Панинского сельского поселения.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

6.2.План-график работ по реализации программы

Таблица 10

| № п/п | Наименование целевого показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса | до 01 июля |
| 2. | Сроки утверждения тарифов | до 15 декабря |
| 3. | Сроки принятия решений по выделению бюджетных средств | ноябрь |
| 4. | Подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в т.ч. На концессию | постоянно |

6.3. Порядок и сроки корректировки программы

Приведенные в программе разделы могут редактироваться в процессе развития и реализации настоящей Программы, в ходе изменений законодательной базы РФ в рабочем порядке. Корректировку Программы в соответствии с изменившимися условиями её осуществления своевременно выполняют исполнительные органы Панинского сельского поселения, в лице администрации Панинского сельского поселения, в рамках своей компетенции в соответствии с изменениями в долгосрочных целевых Программах сельского поселения.

Все изменения и дополнения вносятся в Программу в течение 30 календарных дней с момента принятия администрацией Панинского сельского поселения решения о внесении соответствующих изменений (дополнений) или с момента вступления в силу нормативно-правовых актов РФ непосредственно влияющих на порядок  и условия реализации настоящей Программы.

Корректировка Программы утверждается решением Совета Панинского сельского поселения или постановлением администрации Панинского сельского поселения.